# 太原理工大学毕业设计（论文）中期检查表

| 学生姓名 |  |  | 贾博文 | 班级 | 软件2212 | 指导教师 | 胡忠良 董云云 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计（论文）题目 |  |  | 校园旧物捐赠回收管理系统的设计与实现 |  |  |  |  |
| 目 前 已完 成 的 任 务 | 一、系统需求分析工作 1.通过校园实地调研、师生问卷调查、志愿者团队访谈等方式，精准梳理校园旧物捐赠回收全场景需求。 2.明确捐赠者、回收志愿者、公益对接员、管理员四类用户角色的权限边界与功能诉求。 3.完成系统用例建模、业务流程建模，确定捐赠预约、旧物管理、公益对接等核心业务流程与 MVP 功能范围。 4.明确系统安全、性能、易用性等非功能性需求。 二、开发环境与技术架构完整搭建 1.前端搭建Node.js、Vue CLI、Vue Router、Vuex、Element UI开发环境，实现单页应用工程初始化。 2.后端配置IntelliJ IDEA、SpringBoot、MyBatis-Plus、Spring Security、JWT开发框架，完成项目依赖与自动配置。 3.部署 MySQL 数据库服务，搭建 Docker 容器化基础环境。 4.制定 RESTful API 接口规范，完成 Axios 请求封装。 5.采用WebSocket 实时通信基础配置，确立前后端数据交互标准。 三、核心模块分析与设计 1.完成系统四层架构（前端展示层、后端控制层、业务逻辑层、数据访问层）详细设计，明确各层职责与交互逻辑。 2.完成用户表、捐赠记录表、旧物信息表、公益对接表、回收点信息表等 8 张核心数据表的结构设计、字段定义、关联关系设计。 3.完成用户认证与权限管理、捐赠预约、旧物分类、公益对接、消息推送、数据统计六大核心模块的功能拆解、接口设计、业务流程设计。 四、已实现的核心功能模块 1.基础功能：完成用户注册 / 登录、JWT 无状态身份认证、Spring Security 细粒度权限控制、角色权限分配功能，实现接口级权限校验，同时完成了数据统计的前端页面展示。 2.捐赠预约模块：实现旧物信息填写、回收点 / 时间选择、预约提交、唯一预约码生成全流程功能。 3.公益对接：完成志愿者和用户之间的公益对接功能，完成用户、捐赠、旧物、回收点相关 RESTful API 开发，通过 Postman 完成接口测试，数据交互稳定。 4.消息通知：完成 WebSocket 实时消息推送框架搭建、电子捐赠证明生成逻辑设计。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否符合任务书要求进度 |  |  | 是 |  |  |  |
| 存 在 的 问 题 和 解 决 办 法 | 存 在 的 问 题 | 1.旧物管理模块未完成 2.部分前后端接口交互功能尚不完善 3.部分前端页面尚未开发完全，页面视觉不友好，用户体验较差。 4.整体业务流程尚未跑通。 |  |  |  |  |  |
|  | 拟 采 取 的 办 法 | 1.继续查阅相关资料，完成所有模块开发 2.完善前后端接口设计，并使用Postman等测试工具进行测试。 3.优化前端页面，提升用户体验。 4.向数据库添加测试数据，串联整个业务流程。 |  |  |  |  |  |
| 指导 教师 意见 | 签 字：（电子签名） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 系意 见 | 系 主 任 签 字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：学院应对毕业设计（论文）进行抽查，并给出具体意见。